Sprint izveštaj

Tim: Victorious

Sprint broj: 3

Period sprinta: 21. 1. 2026. - 9. 2. 2026.

1. Ciljevi sprinta

Cilj Sprinta 3 bio je da se aplikacija funkcionalno zaokruži i dovede u završno stanje pred predaju. Fokus sprinta bio je na implementaciji sistema ocenjivanja sadržaja, unapređenju sigurnosti aplikacije i finalizaciji admin panela.

Posebni ciljevi Sprinta 3 bili su:

- Omogućavanje ocenjivanja sadržaja od strane korisnika

- Prikaz prosečne i korisničke ocene za svaki sadržaj

- Završetak admin funkcionalnosti za upravljanje sadržajem i kategorijama

- Vizuelno finalizovanje aplikacije

Nakon Sprinta 3 aplikacija predstavlja funkcionalno završen proizvod spreman za korišćenje.

2. Obavljeni zadaci

| Task | Opis zadatka | Član tima | Status | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavanje ocene i vraćanje prosečne ocene | Mogućnost ocenjivanja i dobijanja srednje ocene na backend | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| Api za dodavanje ocene i validacija | Dodavanje ocene i provera da li je broj od 1 do 5 i ne zapisivanje duple ocene | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| Ažuriranje ocene | Ako korisnik oceni sadržaj ponovo ocena se ažurira | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| Slanje podataka o oceni na backend | Nakon izbora ocene ona se šalje na backend | Daniel Štifelmajer | Završeno | / |
| Dobijanje ocene za svaki sadržaj | Dobija se korisnikova i srednja ocena za svaki sadržaj | Daniel Štifelmajer | Završeno | / |
| Ikona aplikacije | Dizajn ikonice aplikacije | Sara Klipa | Završeno | / |
| Stranice za CRUD za sadržaj i kategorije | Stranice gde admin može da vidi, dodaje, briše i ažurira sve sadržaje i kategorije | David Katrinka | Završeno | / |

3. Izazovi i prepreke

Tokom Sprinta 3 glavni izazov bio je implementacija sistema ocenjivanja sadržaja na način koji omogućava istovremeni prikaz prosečne ocene i ocene koju je postavio trenutno prijavljeni korisnik.

Backend je u početnoj verziji vraćao samo prosečnu ocenu sadržaja, što nije bilo dovoljno za frontend deo aplikacije. Bilo je potrebno proširiti API kako bi pored prosečne vrednosti vraćao i individualnu ocenu korisnika, uz validaciju i sprečavanje duplog ocenjivanja.

Rešenje je ostvareno proširivanjem backend logike i API odgovora, kao i usklađivanjem frontend i backend dela aplikacije, čime je omogućen ispravan i intuitivan prikaz sistema ocenjivanja.

4. Retrospektiva

Sprint 3 je protekao stabilno i efikasno, uz dobru saradnju članova tima i jasno definisane zadatke.

Pozitivne strane:

- Uspešno zaokružen sistem ocenjivanja

- Završena kompletna admin funkcionalnost

- Poboljšana sigurnost aplikacije

- Dobra koordinacija između backend i frontend dela

Sprint 3 je potvrdio da je tim sposoban da isporuči kompletan i funkcionalan softverski proizvod.

5. Napredak prema ciljevima projekta

Sprint 3 je uspešno realizovao sve planirane ciljeve i označio završetak projekta. Implementirane su sve ključne funkcionalnosti, a aplikacija je funkcionalno, vizuelno i tehnički kompletirana.

Na kraju trećeg sprinta aplikacija omogućava:

- Upravljanje korisnicima, sadržajem i kategorijama

- Administrativnu kontrolu i moderaciju sadržaja

- Sistem ocenjivanja sa prosečnom i korisničkom ocenom

- Siguran pristup backend sistemu

- Stabilno i intuitivno korisničko iskustvo

Projekat je završen u skladu sa planom i spreman je za predaju i evaluaciju.

6. Linkovi ka resursima i artefaktima

Linkovi ka:

Repozitorijumu koda: https://gitea.steve-dekart.xyz/Victorious

Trello: https://trello.com/b/8lJQrHW3/agile-stories