Sprint izveštaj

Tim: Victorious

Sprint broj: 2

Period sprinta: 23. 12. 2025 - 21. 1. 2026.

1. Ciljevi sprinta

Cilj Sprinta 2 bio je da se prošire osnovne funkcionalnosti aplikacije kroz kompletno upravljanje sadržajem i unapređenje admin panela, kao i poboljšanje korisničkog iskustva pri prikazu sadržaja.

Fokus sprinta bio je na:

- CRUD funkcionalnostima za sadržaj

- Slanju i dohvatanju multimedijalnog sadržaja

- Filtriranju i sortiranju sadržaja

- Admin upravljanju statusom sadržaja (pending, public)

- Pin/unpin funkcionalnosti sadržaja

- Vizuelnom unapređenju timeline-a i sistema ocenjivanja

Nakon Sprinta 2 aplikacija omogućava potpun tok rada sa sadržajem, od postavljanja do javnog prikaza, uz jasnu razliku između korisničkih i admin privilegija.

2. Obavljeni zadaci

| Task | Opis zadatka | Član tima | Status | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRUD za sadržaj | Kreiranje, brisanje i ažuriranje sadržaja | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| Postavljenje sadržaja | Sadržaj se postavi na server sa “Pending” statusom | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| Dobijanje sadržaja | Endpoint sa kojim se dobija sav sadržaj | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| Patch za sadržaj | Mogućnost admina da ažurira samo jednu stvar (npr. Status) | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| Biranje i slanje sadržaja na backend | Biranje slike ili video snimka iz galerije i slanje na backend | Daniel Štifelmajer | Završeno | / |
| Dobijanje sadržaja od backenda i filtriranje i sortiranje istog | Korisnik može da gleda sav sadržaj i da ga sortira/filtrira | Daniel Štifelmajer | Završeno | / |
| Timeline sa sadržajem | Dizajn glavne stranice i jedne objave | Sara Klipa | Završeno | / |
| Vizuelne zvezdice i prosečne vrednosti | Izgled zvezdica koje se koriste za ocenjivanje | Sara Klipa | Završeno | / |
| Stranice za CRUD za korisnike i indekse | Stranice gde admin može da vidi, briše i ažurira sve korisnike i indekse | David Katrinka | Završeno | / |
| Ažuriranje statusa sadržaja | Uz patch metodu admin može da postavi sadržaj na “public” status | David Katrinka | Završeno | / |
| Pin i unpin sadržaja kroz patch metodu | Admiin može da pinuje sadržaj | David Katrinka | Završeno | / |

3. Izazovi i prepreke

Tokom Sprinta 2 glavni izazov bio je usklađivanje funkcionalnosti između admin panela i prikaza sadržaja u aplikaciji. U početnoj fazi sprinta aplikacija nije prikazivala sadržaj korisnicima, jer se sadržaj nalazio u „Pending“ statusu, dok admin panel u tom trenutku još nije imao mogućnost promene statusa sadržaja.

Ovaj problem je zahtevao dodatnu koordinaciju između backend i frontend dela aplikacije, kako bi se obezbedio kompletan tok rada sa sadržajem — od postavljanja, preko administrativne provere, do javnog prikaza u aplikaciji.

Rešenje je bilo uvođenje patch funkcionalnosti u admin panel, koja omogućava administratoru da promeni status sadržaja iz „Pending“ u „Public“, čime je omogućeno pravilno upravljanje sadržajem i njegov prikaz krajnjim korisnicima.

4. Retrospektiva

Sprint 2 je pokazao bolju organizaciju rada u odnosu na Sprint 1.

Pozitivne strane:

- Jasnija podela zadataka

- Manje blokiranja između članova tima

- Stabilnija saradnja između backend i frontend dela

Moguća unapređenja:

- Još detaljnije definisati API specifikacije pre početka sprinta

- Uvesti kraće, ali češće provere napretka kako bi se problemi ranije uočili

5. Napredak prema ciljevima projekta

Sprint 2 je doneo značajan napredak u odnosu na planirane ciljeve projekta. Implementiran je kompletan tok rada sa sadržajem, uključujući njegovo postavljanje, administrativnu kontrolu i javni prikaz u aplikaciji.

Unapređen je admin panel, koji sada omogućava efikasno upravljanje sadržajem i korisnicima, čime je rešen problem vidljivosti sadržaja u aplikaciji. Takođe, poboljšano je korisničko iskustvo kroz filtriranje, sortiranje i vizuelni prikaz sadržaja.

Na osnovu ostvarenog napretka, projekat se i dalje razvija u skladu sa planom, a postavljene funkcionalnosti čine stabilnu osnovu za realizaciju narednih sprintova.

6. Linkovi ka resursima i artefaktima

Linkovi ka:

Repozitorijumu koda: https://gitea.steve-dekart.xyz/Victorious

Trello: https://trello.com/b/8lJQrHW3/agile-stories