Sprint izveštaj

Tim: Victorious

Sprint broj: 1

Period sprinta: 3. 12. 2025 - 23. 12. 2025.

1. Ciljevi sprinta

Cilj Sprinta 1 je bio da se postavi osnovna arhitektura sistema i omoguće osnovne funkcionalnosti aplikacije:

- Registracija korisnika

- Login korisnika

- Osnovni prikaz sadržaja

- Osnovna admin funkcionalnost

- Minimalna navigacija

Nakon Sprinta 1 aplikacija mora imati minimalnu navigaciju i mogućnost prijave/registracije, kao i osnovni prikaz podataka.

2. Obavljeni zadaci

| Task | Opis zadatka | Član tima | Status | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API za registraciju korisnika | API za registraciju korisnika (school-id + password) sa validacijom podataka | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| Tabela sa validnim školskim ID-jevima | Tabela koju sistem gleda kada korisnik pokusa registraciju sa brojem indeksa | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| API za login sa validacijom kredencijala | Mogućnost login-a sa backend strane | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| CRUD za korisnike | Osnovno upravljanje korisnicima za admin panel | Stepan Turitsin | Završeno | / |
| Dohvatanje sadržaja | Dohvatanje sadržaja sa Backenda i filtriranje po kategoriji | Daniel Štifelmajer | Završeno | / |
| Login i Registracija | Mogućnost logina i registracije unutar aplikacije | Daniel Štifelmajer | Završeno | / |
| Forme + dugmad za login i registraciju | Dizajn za forme i dugmad | Sara Klipa | Završeno | / |
| Izgled admin stranice, admin login | Osnova admin strancie i mogućnost logina | David Katrinka | Završeno | / |

3. Izazovi i prepreke

Najveća prepreka bio je početak projekta, uključujući inicijalni setup, kao i postavljanje Git i Trello sistema.

Takođe, problem je predstavljalo čekanje ostalih članova tima, jer je backend developer morao prvo da završi svoje delove, dok je dizajner čekao Java developera.

Rešenje je bilo paralelno započinjanje rada na svim delovima projekta i jasna raspodela dužnosti. Članovi koji su bili blokirani radili su na zadacima koji nisu zavisili od drugih (npr. Figma dizajn ili osnovne funkcije).

Dodatni problem bilo je pokretanje projekta na svim računarima zbog različitih verzija Gradle-a i Android Studija.

Rešenje je bilo usklađivanje verzija razvojnih okruženja.

4. Retrospektiva

Sprint 1 je uspešno postavio temelje projekta i omogućio timu da se upozna sa arhitekturom sistema i načinom saradnje.

Pozitivne strane:

- Uspešno postavljena osnovna arhitektura sistema

- Funkcionalna registracija i login

- Jasna podela uloga između backend, frontend i dizajna

Moguća unapređenja:

- Potrebna je intenzivnija i redovnija komunikacija unutar tima

- Bolje planiranje zadataka kako bi se smanjila zavisnost između članova tima

- Ranije definisanje tehničkih detalja (API ugovora) radi lakšeg paralelnog rada

Sprint 1 je poslužio kao stabilna osnova za unapređenja i kompleksnije funkcionalnosti koje su realizovane u narednom sprintu.

5. Napredak prema ciljevima projekta

Ciljevi Sprinta 1 su u potpunosti ostvareni. Postavljena je osnovna arhitektura sistema, implementirane su ključne funkcionalnosti za rad sa korisnicima, kao i minimalna admin funkcionalnost.

Aplikacija nakon Sprinta 1 omogućava prijavu i registraciju korisnika, osnovnu navigaciju i inicijalni prikaz sadržaja, čime je obezbeđena stabilna osnova za dalji razvoj.

Ostvareni rezultati Sprinta 1 omogućili su nesmetan nastavak razvoja projekta u Sprintu 2, u kojem su funkcionalnosti dodatno proširene i unapređene.

6. Linkovi ka resursima i artefaktima

Linkovi ka:

Repozitorijumu koda: https://gitea.steve-dekart.xyz/Victorious

Trello: https://trello.com/b/8lJQrHW3/agile-stories